OR.ZP1.340-19/09
Świeradów-Zdrój, dnia 19.06.2009r.

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.06.2009r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Modernizacja ul. Strumykowej i Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju” realizowana w ramach zadań:

1. „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strumykowa”,

2. „Budowa sieci sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Bronka Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa” .

3. Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju – Etap III.

o treści:

1. W nawiązaniu do książki przedmiarów dotyczącego odbudowy nawierzchni drogi ulicy   Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju która stanowi wycenę robót dla oferenta nie ma robót  rozbiórkowych istniejących fragmentów starej nawierzchni drogi. W dokonanej wizji lokalnej stwierdziłem duże połacie istniejących dziur w nawierzchni drogi  aż do gruntu rodzimego, to samo dotyczy poboczy drogi gdzie nie ma w ogóle podbudowy.   Bezpośrednie położenie na istniejącej drodze warstwy wiążącej masy asfaltowej spowoduje brak powiązania masy asfaltowej z podbudowa co w konsekwencji doprowadzi wcześniej czy później do zniszczenia konstrukcji drogi. W związku z czym uważam, ze należy wykonać niezbędne roboty polegające na prawidłowym wykonaniu podbudowy oraz  wyrównaniu istniejącej podbudowy do odpowiedniej grubości łącznie z jej wyrównaniem na całej długości i szerokości drogi.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający uprzejmie informuje, iż powyższe zadanie realizowane będzie w ramach usuwania skutków powodzi z 2006r. w ramach uzyskanej promesy z MSWiA  z rezerwy celowej budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż Gmina zarządza drogą na podstawie umowy najmu (właścicielem jest Nadleśnictwo Świeradów) zakres rzeczowy zadania został ustalony z właścicielem drogi i harmonogram prac został zatwierdzony przez MSWiA. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany Dokumentacji Technicznej tego zadania. 
………………………………..

                                                                                                                             Zamawiający
Sporządził:

 Sylwia Błąszczyk
Sekretarz Gminy
Pokój nr 24a
PAGE  
1

