[image: image1.jpg]PROGRAM \-V DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJ EGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Sierpień, 2011r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pn. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”

w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi  7 027 900,00 PLN w tym dofinansowanie

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  3 513 950,00 PLN


Zostały zakończone prace związane z budową nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem do ul. Piastowskiej, jeszcze trwają prace wykończeniowe. Droga została oznakowana znakami poziomymi i oznakowaniem pionowym. Obowiązuje ruch jednokierunkowy od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ulicy Piastowskiej. Zostało wykonane około 530,00m nowej drogi, na odcinku od ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego do górnego łącznika do ulicy Piastowskiej o szerokości 5,00m, dolny łącznik poniżej Pałacyku ma szerokość 9,00m. Wykonane zostało nowe oświetlenie uliczne, przybyło 25 szt. nowych lamp ulicznych. 

W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy 3-go Maja. Wykonawcą jest   F.H.U. „Kamień, Forma, Zieleń” Marek Bronicki z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową ulicy 3-go Maja planowany jest do dnia 30.09.2011r. W ramach przebudowy ulicy 3-go Maja, wykonywana jest nowa nawierzchnia chodników i jezdni z kostki granitowej, wykonywane jest nowe oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.

W miesiącu maju została podpisana umowa na przebudowę ulicy Zdrojowej z firmą - F.H.U. „Kamień, Forma, Zieleń” Marek Bronicki z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój, planowany termin zakończenia prac do 30.06.2012r.

W ramach przebudowy ulicy Zdrojowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki kamiennej, w chodnikach zostaną zamontowane płyty granitowe o wymiarach 100x100x8cm, podobnie jak przy fontannie. Od nieruchomości Zdrojowa 14 nawierzchnia zostanie wykonana z kostki kamiennej ciętej, są to pierwsze działania zmierzające do przekształcenia ulicy Zdrojowej w „salon” miasta. Przebudowa ulicy Zdrojowej uzgodniona została z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze.

Chodnik przed nieruchomościami Zdrojowa 11 do Zdrojowa 19 cały zostanie wykonany z płyt granitowych i kostki granitowej, umożliwi to wyjście kawiarenek na zewnątrz. Tak jak na starych fotografiach, pan i pani pod parasolem przy kawie i lodach.

Na pewno żal nam tych starych drzew, ale robimy to wszystko dla nas, żeby było ładniej, lepiej. 

Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. W trakcie realizacji jest przebudowa istniejącego kanału deszczowego, odprowadzającego wody ze strumienia położonego powyżej Świeradowa-Zdroju. Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni ulicy potwierdziło się po raz kolejny jak nierzetelne są materiały geodezyjne znajdujące się w ośrodkach dokumentacji projektowej. Zastanawiamy się jak teraz wykonać kolektor, żeby przy ulewnych opadach deszczu nie zrobić naturalnej fontanny w środku deptaka.

Zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne wraz iluminacją dwuelementową. Iluminacje podstawową stanowić będą oprawy na sodowe źródła światła („biała soda”) o koców 70W. Oprawy regulowane w poziomie natężenia światła (godziny nocne – spadek mocy świetlnej do 40% znamionowej). Od strony północno-wschodniej ulicy latarnie zlokalizowane są w strefie chodnika, osiowo, między płytami granitowymi. Po stronie południowo-zachodniej latarnie zlokalizowane są przy planowanym nowym murze oporowym , montowane będą w „:kieszeniach” w murze oporowym. Drugiem elementem iluminacji będzie układ zmiennobarwnych naświetlaczy diodowych RGB sterowanych sygnałem DMX.  System umożliwia budowanie zadanego „filmu świetlnego”wzdłuż ulicy Zdrojowej w strefie chodników i obiektów kubaturowych. Iluminację uzupełniają oprawy oświetlenia bezpośredniego, wbudowane w mur oporowy w strefach kamiennych schodów – podkreślenie najść światłem. Prawda, że brzmi to jak bajka, ale tak zostało zaprojektowane i przed Wykonawcą duże pole do popisu.

Sporządziła: Anna Mazurek

